|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **Six Sense.** | **일시** | 05.25 13:00 |
| **회의장소** | 상명대학교 카페 코스타 | **참석자** | 권혁진, 김성진, 최경호, 김영민 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **Coding 과정 중 변경사항 전달 및 문서화 방향 설립** |
| **회의 내용**  **및**  **점검 사항** | 1. Coding 과정 중 기존 프로젝트 계획과 다르게 구현 된 부분 공유  * Eclipse 내 존재하지 않은 폰트를 계획함에 따라 불가피한 변경 * Eclipse 내 지원하는 JOptionPane 폰트 채택으로 인한 문서 간소화  1. Test Case 제출 기한(~6.1) 연장으로 인한 Project 일정 변경  * Coding 일정 연장 및 Test 일정 연기  1. Coder 간 구현 내용 공유 및 에로사항 분석 |
| **이 슈** | 1. **미구현 파트 문제점 분석 및 일정 재정립** |

ㄴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정 사항** | **내 용** | **담 당 자** |
| 미구현 파트 구현 | 김성진, 김영민 |
| UI 설계서 변경사항 관리 | 최경호 |
| 요구사항 명세서 변경사항 관리 | 권혁진 |